**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.02.2014 г. г. Западная Двина № 9**

**Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Западнодвинского района в 2014 году**

В целях предупреждения и ликвидации возможных последствий весеннего паводка на территории района и обеспечения устойчивой работы объектов экономики, транспорта и жизнедеятельности населения:

1. Общее руководство по организации работ в период прохождения половодья и весеннего паводка возложить на оперативный штаб при администрации района и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить план работы по проведению противопаводковых мероприятий на территории Западнодвинского района в 2014г. (приложение 2).
3. Для организации работы по выполнению противопаводковых мероприятий создать:

* противопаводковую комиссию (приложение 3)
* эвакуационную комиссию (приложение 4).

4. Предоставить право противопаводковой и эвакуационной комиссиям:

* 1. принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения администрациями поселений, организациями, предприятиями и учреждениями, независимо от их форм собственности и гражданами на территории района;
  2. запрашивать и получать от администраций поселений, ведомств, предприятий, учреждений, организаций информацию, необходимую для работы комиссий;

4.3. вырабатывать предложения о выделении дополнительных финансовых средств и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий ледохода и паводка, и вносить на утверждение главе района;

4.4. предлагать главе района для принятия решений о введении режима повышенной готовности или возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района связанных с весенним половодьем.

5. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:

* 1. создать объектовые противопаводковые комиссии и спланировать их работу, обеспечить готовность резерва сил и средств к выполнению противопаводковых и аварийно-спасательных работ;
  2. в соответствии с перечнем сил и средств (приложения) обеспечить готовность поисково-спасательных служб (отрядов) и аварийно—восстановительных бригад к действию по предназначению;
  3. осуществить необходимые меры по защите населенных пунктов, жилого фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, автомобильных дорог от подтопления и разрушения паводковыми водами, проведение возможной эвакуации населения из зон подтопления;
  4. принять неотложные меры против попадания в водоемы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельхозпроизводства;

5.5. информировать население путем проведения подворовых обходов, выдачей памяток, инструктажей, через средства массовой информации о правилах действий в зонах возможного подтопления, необходимости страхования имущества для получения компенсации за понесенный ущерб.

6. Рекомендовать: ООО «Новь», ООО «Благоустройство», ООО «Коммунальные системы» (п.г.т. Старая Торопа) осуществить своевременную очистку и подготовку трубопроводов к пропуску весеннего половодья.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района осуществлять ежедневный мониторинг уровня воды в реке Западная Двина с начала активного таяния снега, еженедельно, начиная с подъема воды, проверять реальное положение дел на особо опасных участках с предоставлением доклада председателю КЧС и ОПБ (Ловкачев В.И.) и в противопаводковую комиссию.

8. Рекомендовать МО МВД России «Западнодвинский» (Смирнов В.А.) разработать план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуска по автомобильным дорогам на территории Западнодвинского района негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций. Обеспечить охрану покинутых домовладений от мародерства и воровства.

1. Рекомендовать главам администраций поселений района для проведения противопаводковых мероприятий предусмотреть выделение средств согласно бюджетной росписи.

10. Средствам массовой информации (АНО Редакция газеты «Авангард» и МБУ «Западнодвинское телерадиовещание») организовать доведение до населения сообщений о правилах поведения и порядке действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Ловкачева В.И.

12. Данное распоряжение подлежит опубликованию в СМИ и на официальном сайте администрации Западнодвинского района.

Глава района Ю.В. Тимофеев

Приложение 1

к постановлению администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 05.02.2014 г. № 9

**Состав оперативного штаба**

**для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего паводка на территории Западнодвинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ловкачев В.И.** | - первый заместитель главы администрации  Западнодвинского района – начальник штаба; |
| **Иванова О.Н.** | - и.о. заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации района, заместитель начальника штаба; |
|  |  |
| **Смирнов А.В.** | - и.о. заместителя начальника МО МВД России «Западнодвинский» (по согласованию); |
| **Родионов С.И.** | - начальник ПЧ-30 (по согласованию); |
|  |  |

**Орлов Ю.Н. –** глава администрации города Западная Двина

Приложение 2

к постановлению администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 05.02.2014 г. № 9

**ПЛАН**

**по проведению противопаводковых мероприятий на территории Западнодвинского района в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. | 26.02.2014г. | Председатель КЧС и ОПБ Ловкачёв В.И. |
| 2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 10.03.2014г. | Зав. отделом ГО и ЧС |
| 3. Организовать мониторинг за уровнем паводковых вод в водоёмах района. | С начала активного таяния снега | Зав. отделом ГО и ЧС, ЕДДС Западнодвинского района |
| 4. Разработать план снабжения продовольствием населения, проживающего в районах, подъезды к которым могут быть невозможны в период половодья. | До 10.03.2014г. | Зав. отделом экономики и инвестиций Булыженкова Т.И., Председатель райпо Димитриева А.С. |
| 5. Взять на учёт все имеющиеся в распоряжении предприятий и организаций технически исправные водоотливные и плавательные средства, спецтехнику, определить порядок их применения для оказания помощи пострадавшим от паводка и устройства переправ в зонах подтопления. | До 10.03.2014г. | Зав. отделом транспорта, дорожного строительства, связи Балюк М.А., зав. отделом ГО и ЧС |
| 6. Заключить (при необходимости) договора на привлечение транспорта и спецтехники предприятий и организаций для выполнения противопаводковых мероприятий, на выделение пиломатериалов для оказания экстренной помощи пострадавшим от паводка (устройство полов, мостков, переходов, поднятия мебели). | До 10.03.2014г. | Главы администраций поселений, директора ООО «Благоустройство», ООО «РСУ»,  ООО «Новь» |
| 7.Разработать рекомендации по проведению профилактических мероприятий в местах, находящихся под угрозой затопления, организовать неотложные работы до начала весеннего паводка. | До 10.03.2014г. | Глава администрации городского поселения  г. Западная Двина Орлов Ю.Н. |
| 8. Создать аварийные команды на предприятиях и обеспечить необходимыми спасательными средствами, инструментом, материалами, спецодеждой, транспортом. | До 10.03.2014г. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций |
| 9. Организовать подбор и предварительную подготовку мест для временного размещения населения при вынужденной эвакуации (временномуотселению), а также размещению скота, техники и материальных ценностей за границей зоны затопления (подтопления). | До 10.03.2014г. | Главы администраций поселений, руководители, зав. отделом ГО и ЧС |
| 10.Взять на учёт животноводческие фермы, находящиеся вблизи или в водоохранных зонах, разработать и выполнить мероприятия по недопущению загрязнения водоисточников стоками животноводческих ферм. | До 10.03.2014г. | Отдел по развитию АПК в Западно-двинском, Жарковс-ком и Торопецком районах |
| 11. Уточнить порядок и расчет выделяемых сил для оказания медицинской помощи населению в зонах подтопления. | До 10.03.2014г. | Гл. врач ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» Степанова Л.В. |
| 12. Установить порядок информирования и оповещения организаций, учреждений и населения об обстановке и порядке действий с использованием всех имеющихся технических средств, в том числе систем оповещения АСО-4 и КСЭОН. | До 10.03.2014г. | Зав. отделом ГО и ЧС , ЕДДС Западнодвинского района |
| 13. Подготовить и провести тренировку по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на ЧС, вызванную половодьем. | До 20.03.2014г. | Председатель КЧС и ОПБ Ловкачёв В.И., зав. отделом ГО и ЧС |
| 14. Оценивать складывающую обстановку и осуществлять обмен информацией в установленном порядке с докладом главе района | постоянно | Зав. отделом ГО и ЧС |

Приложение 3

к постановлению администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 05.02.2014 г. № 9

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орлов Ю.Н. | | - председатель противопаводковой комиссии, глава администрации города Западная Двина; |
| 2. | | Балюк М.А. | - заместитель председателя противопаводковой комиссии, заведующий отделом по строительству архитектуре, транспорту, связи, ЖКХ и благоустройству; |
| 3. | | Иванова О.Н. | - и.о. заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации района; |
| 4. | | Смирнов А.В. | - и.о. заместителя начальника МО МВД России «Западнодвинский» (по согласованию); |
| 5. | | Родионов С.И. | - начальник ПЧ-30 (по согласованию); |
| 6. | | Егоров Р.Н. | - директор ООО «Новь» (по согласованию); |
| 7. | | Юдова Л.Б. | - заместитель заведующей отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа; |
| 8. | | Евтинов А.Л. | - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| 9.  10. | | Врублевский О.А.  Матвеев А.В. | - директор ООО «Водоканал» (по согласованию);  - директор ООО «РСУ» (по согласованию); |
| 11. | | Абрамова С.Н. | - директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию); |
| 12. | | Боркова Н.А. | - глава администрации Западнодвинского сельского поселения (по согласованию); |
| 13. | | Кудряшова Е.А. | - глава администрации городского поселения п. Старая Торопа (по согласованию); |
| 14. | | Холопова Е.В. | - глава администрации Ильинского сельского поселения (по согласованию); |
| 15. | | Смирнова О.В. | - глава администрации Бенецкого сельского поселения (по согласованию); |
| 16. | | Иванов В.Е. | - глава администрации Шараповского сельского поселения (по согласованию); |
| 17. | | Кудряшова Т.Р. | - глава администрации Староторопского сельского поселения (по согласованию). |

Приложение4

к постановлению администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 05.02.2014 г. № 9

**СОСТАВ**

**эвакуационной комиссии района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Орлов Ю.Н. | - председатель эвакуационной комиссии; |
| 2. | Иванова О.Н. | - и.о. заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации района; |
| 3. | Смирнов А.В. | - и.о. заместителя начальника МО МВД России «Западнодвинский» (по согласованию); |
| 4. | Димитриева А.С. | - директор Западнодвинского райпо (по согласованию); |
| 5. | Николаенков А.М. | - директор МУП «Западнодвинское АТП» (по согласованию) |
| 6. | Балюк М.А. | - заведующий отделом по строительству, архитектуре, транспорту, связи, ЖКХ и благоустройству администрации района; |
| 7. | Ковалев А.И. | - директор Западнодвинского технологического колледжа (по согласованию); |
| 8. | Евтинов А.Л. | - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| 9. | Булыженкова Т.И. | - заведующая отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района; |
|  |  |  |

10. Родионов С.И. - начальник гарнизона пожарной охраны ПЧ-30.