РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2015 г.                            г. Западная Двина                                     № 107

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода

2014 - 2015 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы Западнодвинского района

к осенне-зимнему периоду 2015 - 2016 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами администрация  Западнодвинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать в целом итоги прохождения осенне-зимнего периода 2014 - 2015 годов удовлетворительными.

2. Утвердить комплексный  План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района  к осенне-зимнему периоду 2015 - 2016 годов (приложение 1).

3. Утвердить персональный состав комиссии  по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Западнодвинский район к работе в осеннее - зимний	 период  2015-2016 годов (приложение 2).

4. Поручить комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района  к работе в осеннее – зимний период  2015-2016 годов:

4.1.установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015 - 2016 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы;

4.2. в срок до 15.09.2015 организовать и провести оценку готовности к работе в осеннее – зимней период тепло и энергоснабжающих организаций независимо от организационно правовых форм и форм собственности.

| 5. Рекомендовать руководителям организаций ООО «Управляющая компания», ООО «РСУ», ООО «Теплосети», ООО «Домекс», ООО «Коммунальные системы», ООО «Водоканал», ООО «Коммунальное хозяйство» и главам поселений в срок до 01.10.2015 обеспечить реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Западнодвинского района в 2015-2016 гг. в рамках подготовки к отопительному сезону. 6.Районным средствам массовой информации (газета «Авангард», районное телевидение) организовать информационное сопровождение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы района к предстоящему отопительному периоду. 7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, ЖКХ и инвестициям Орлова Ю.Н. 8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет. Временно исполняющий полномочия В.И.Ловкачев главы Западнодвинского района |  |
| --- | --- |

Приложение №1

Утверждено постановлением                                           администрации Западнодвинского района

от 01.06.2015 г. № 107

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского района  к осенне-зимнему периоду

2015-2016 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 10.09.2015 | Руководители организаций (по согласованию); Заведующая отделом образования администрации Западнодвинского района-Фролова Л.Н. (по согласованию); Главы поселений (по согласованию) |
| 2 | -Обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки; -провести противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха; -организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | До 10.09.2015 | Руководители организаций (по согласованию |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 28.08.2015 | Администрация Западнодвинского района; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Организация контроля за работой по: -оплате текущих платежей за потребленную теплоэлектроэнергию; -погашению задолженности за потребленную теплоэлектроэнергию и топливо | до 28.08.2015 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию); |
| 5 | Организация работ по: оплате текущих платежей за потребленную теплоэлектроэнергию; -погашению задолженности за потребленную теплоэлектроэнергию и топливо | до 28.08.2015 | Руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Организация обеспечения топливом населения (каменный уголь, дрова, торфобрикеты) | До 14.08.2015 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию) |
| 7 | Проведение мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого и жидкого топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных. Согласование нормативов запасов топлива и нормативов технологических потерь с администрацией района. | До 28.08.2015 | Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2015 года) | Администрация Западнодвинского района |
| 9 | Откорректировать адресные списки жилых домов, в которых требуется провести капитальный ремонт системы теплоснабжения | До 10.07.2015 | Директор ООО «Управляющая компания» - Абрамова С.Н. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Директор ООО «РСУ» - Матвеев А.В. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить качественное выполнение инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского района и завершение их в установленные сроки г. Западная Двина: -Капитальный ремонт МКД по ул. Больничная, д.40, ул. Пролетарская, д.8, ул. Фадеева, д.27; -капитальный ремонт участка теплотрассы по адресу ул. Кирова-Щербакова и по ул. Фадеева-Володарского; -устройство самотечной канализации по ул. Пролетарская, д.8; -ремонт фильтров на станции водоочистки по ул. Фадеева; Пос. Старая Торопа: -капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. 8 Марта; Пос. Ильино: - капитальный ремонт участка водопровода; Дер. Шарапово: - капитальный ремонт участка водопровода. | До 01.10.2015 | Директор ООО «Управляющая компания» - Абрамова С.Н. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Директор ООО «РСУ» - Матвеев А.В. (по согласованию) Директор ООО «Коммунальные системы» - Матвеев А.А. (по согласованию), директор МУП «Коммунальное хозяйство» - Александров А.И. (по согласованию), директор ООО «Водоканал»- Щербаков А.А. (по согласованию), Главы поселений (по согласованию) |
| 11 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г. | До 11.09.2015 | Администрация Западнодвинского района, Государственная жилищная инспекция Тверской области (по согласованию), Директор ООО «Управляющая компания» - Абрамова С.Н. (по согласованию); Директор ООО «Коммунальное хозяйство» - Александров А.И (по согласованию) |
| 12 | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 16.10.2015 | Директор ООО «Благоустройство» -Евтинов А.Л. (по согласованию) Директор ООО «Новь» (по согласованию) |
| 13 | Проверка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 15.09.2015 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию); руководители организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 14 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ. | Ко второму числу месяца (с июля по ноябрь 2015 года) | Главный специалист администрации Западнодвинского района по вопросам ЖКХ – Уварова О.С. (по согласованию) |
| 15 | Мониторинг включения центрального отопления | С 15.09.2015 до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию) |

|  | Приложение №2 Утверждено постановлением администрации Западнодвинского района от 01.06.2015 г. № 107 |
| --- | --- |

КОМИССИЯ

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

| Ловкачев В.И. | - председатель комиссии, временно исполняющий полномочия главы администрации района; |
| --- | --- |
| Орлов Ю.Н. | - член комиссии, заместитель главы администрации по ЖКХ, экономике и инвестициям; |
| Антонова С.В. Старченко В.А. Бороненков А.В. | - член комиссии, заведующая отделом экономики и инвестиций; - член комиссии, глава администрации городского поселения город Западная Двина (по согласованию); -член комиссии, заведующий отделом по строительству, архитектуре, транспорту, связи, ЖКХ и благоустройству Западнодвинского района; |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующая отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Фролова Л.Н. | - член комиссии, заведующая отделом образования администрации района (по согласованию); |
| Ильюшонок А.М. Кривченко А.Р. | - член комиссии, заместитель главы администрации городского поселения город Западная Двина по благоустройству и ЖКХ (по согласованию); - член комиссии, заведующая отделом администрации городского поселения город Западная Двина по строительству, ЖКХ и инвестициям (по согласованию); |
| Иванов Л.А. Евстифоров Ю.А. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию); -член комиссии, директор ООО «Домекс» (по согласованию); |
| Евтинов А.Л. | - член комиссии, директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Матвеев А.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Абрамова С.Н. | - член комиссии, директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию). |
| ЛегкобытЕ.В. Михайлов Н.Н. | -член комиссии, начальник Западнодвинских РЭС (по согласованию); - член комиссии, исполнительный директор Западнодвинского отделения ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию); |
| Матвеев А.А. Крючков Е.И. Холопова Е.В. Александров А.И. Строенков А.Н. | - член комиссии, директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию); - член комиссии, глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа (по согласованию); - член комиссии, глава администрации Ильинского сельского поселения (по согласованию); - член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию); - член комиссии, представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию). |

Зябкина А.Ю.	                                                              - член комиссии, главный редактор АНО

«Редакции газеты «Авангард» (по согласованию)