Приложение №1

к постановлению                                           администрации Западнодвинского района

от 28.06.2017 г. № 108-1

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского района  к осенне-зимнему периоду

2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 12.09.2017 | Руководители организаций (по согласованию) Заведующая отделом образования администрации Западнодвинского района-Фролова Л.Н. (по согласованию); Главы поселений (по согласованию) |
| 2 | -Обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки; -провести противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха; -организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | До 12.09.2017 | Руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 29.08.2017 | Администрация Западнодвинского района; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Организация контроля за работой по: -оплате текущих платежей за потребленную теплоэлектроэнергию; -погашению задолженности за потребленную теплоэлектроэнергию и топливо | до 29.08.2017 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию); |
| 5 | Организация работ по: оплате текущих платежей за потребленную теплоэлектроэнергию; -погашению задолженности за потребленную теплоэлектроэнергию и топливо | до 29.08.2017 | Руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Организация обеспечения топливом населения (каменный уголь, дрова, торфобрикеты) | До 15.08.2017 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию) |
| 7 | Проведение мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого и жидкого топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных. Согласование нормативов запасов топлива и нормативов технологических потерь с администрацией района. | До 29.08.2017 | Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2017 года) | Администрация Западнодвинского района |
| 9 | Откорректировать адресные списки жилых домов, в которых требуется провести капитальный ремонт системы теплоснабжения | До 11.07.2017 | ООО «Управляющая компания» (по согласованию); директор ООО «РСУ» Матвеев А.В. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Директор ООО «Коммунальные системы» - Матвеев А.А. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить качественное выполнение социально значимых и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского района и завершение их в установленные сроки г. Западная Двина: - капитальный ремонт тепломагистрали по улице Молодежная; -прохождение государственной экспертизы по проекту «Капитальный ремонт тепломагистрали по улице Молодежная; - устройство теплотрассы по ул. Мира, Горького, Садовая; - замена уличного освещения по ул. Ленина на светодиодное; - замена уличного освещения по ул. Комсомольская-ул. Пролетарская на светодиодное; Пос. Старая Торопа: - капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. 8-е Марта, ул. Больничная; - -прохождение государственной экспертизы по проекту «Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. 8-е Марта, ул. Больничная»; - демонтаж старого и нового водогрейного котла; - получение лицензии на водоснабжение; Дер. Бенцы: - капитальный ремонт кровли Дома культуры. | До 01.10.2017 | Администрация Западнодвинского района; Администрация городского поселения город Западная Двина (по согласованию); Глава администрации Бенецкого сельского поселения – Смирнова О.В. (по согласованию); |
| 11 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. | До 15.09.2017 | Администрация Западнодвинского района, Государственная жилищная инспекция Тверской области (по согласованию), Директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию) Директор МУП «Коммунальное хозяйство» - Александров А.И. (по согласованию) |
| 12 | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 17.10.2017 | Директор ООО «Благоустройство» -Евтинов А.Л. (по согласованию) Директор ООО «Новь» Басуров А.С. (по согласованию) |
| 13 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2017 | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию); руководители организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 14 | Организация контроля за внесением информации в ГИС ЖКХ ОМС, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ООО «РКЦ», согласно 209-ФЗ от 21.07.2014 г. «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». | До 01.07.2017 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 15. | Решение организационных вопросов по подбору новой управляющей компании для содержания и текущего ремонта жилого фонда г. Западная Двина | До 01.08.2017 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 16 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ. | Ко второму числу месяца (с июля по ноябрь 2017 года) | Главный специалист администрации Западнодвинского района по вопросам ЖКХ – Уварова О.С. |
| 17 | Организация контроля за проведением гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей членами комиссии по проверке гидравлических испытаний | С момента окончания отопительного сезона до начала следующего | Администрация Западнодвинского района Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Матвеев А.А.-директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию) |
| 18 | Мониторинг включения центрального отопления | С 15.09.2017 до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию) |

\

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Западнодвинского района от 28.06.2017 г. № 108-1 |
| --- | --- |

КОМИССИЯ

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

| Ловкачев В.И. | - председатель комиссии, глава Западнодвинского района; |
| --- | --- |
| Орлов Ю.Н. | - член комиссии, заместитель главы района по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству, транспорту, связи и экологии; |
| Юдова Л.Б. Старченко В.А. Бороненков А.В. | - член комиссии, зам. заведующего отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района; - член комиссии, глава администрации городского поселения город Западная Двина (по согласованию); -член комиссии, заведующий отделом по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству, транспорту, связи и экологии; |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующая отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Фролова Л.Н. | - член комиссии, заведующая отделом образования администрации района (по согласованию); |
| Федорова А.А. Кривченко А.Р. | - член комиссии, заместитель главы администрации городского поселения город Западная Двина по управлению муниципальной собственностью и земельными отношениями (по согласованию); - член комиссии, заведующая отделом администрации городского поселения город Западная Двина по строительству, ЖКХ и инвестициям (по согласованию); |
| Иванов Л.А. Евстифоров Ю.А. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию); -член комиссии, директор ООО «Домекс» (по согласованию); |
| Евтинов А.Л. | - член комиссии, директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Матвеев А.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Косова М.В. | - член комиссии, директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию). |
| Легкобыт Е.В. Михайлов Н.Н. | -член комиссии, начальник Западнодвинских РЭС (по согласованию); - член комиссии, исполнительный директор Западнодвинского отделения ООО «Опора» (по согласованию); |
| Матвеев А.А. Грибалева О.Л. Холопова Е.В. Александров А.И | - член комиссии, директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию); - член комиссии, ВРИО главы администрации городского поселения поселок Старая Торопа (по согласованию); - член комиссии, глава администрации Ильинского сельского поселения (по согласованию); - член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию); |

Зябкина А.Ю.	                                                              - член комиссии, главный редактор АНО

«Редакции газеты «Авангард» (по согласованию);

представитель Центрального управления

Ростехнадзора (по согласованию);