РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.05.2020 г. г. Западная Двина № 104

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода

2019 - 2020 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы Западнодвинского района к осенне-зимнему

периоду 2020 - 2021 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, администрация Западнодвинского района Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать в целом итоги прохождения осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов удовлетворительными.

2. Утвердить комплексный План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов (приложение № 1).

3. Утвердить персональный состав комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Западнодвинский район к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов (приложение № 2).

4. Поручить комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне – зимний период 2019-2020 годов:

4.1. установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы;

 4.2. в срок до 16.09.2020 г. организовать и провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период тепло и энергоснабжающих организаций независимо от организационно правовых форм собственности.

5. ООО «РСУ», ООО УК «Двина», ООО «Теплосети», ООО «Домекс», ООО «Коммунальные системы», ООО «Водоканал» в срок до 01.10.2020 г. обеспечить реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Западнодвинского района в 2020-2021 гг. в рамках подготовки к отопительному сезону.

 6. Районным средствам массовой информации (газета «Авангард») организовать информационное сопровождение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы района к предстоящему отопительному периоду.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Западнодвинского района Тверской области.

Глава Западнодвинского района В.И. Ловкачев

Приложение №1

к постановлению администрации Западнодвинского района

от 22.05.2020г. № 104

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского района к осенне-зимнему периоду

 2020-2021 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, энергетического комплекса района, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 14.09.2020 г. | Руководители организаций (по согласованию)Отдел образования администрации Западнодвинского района(по согласованию);Администрация Западнодвинского районаГлавы администраций поселений(по согласованию) |
| 2 | Организация и участие в проведении проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций муниципальных образований по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 31.08.2020 г. | Администрация Западнодвинского районаТеплоснабжающие организации (по согласованию) |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01.09.2020 г. | Администрация Западнодвинского района; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Организация контроля за работой по:-оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию;-погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2020 г. | Администрация Западнодвинского района; органы местного самоуправления Западнодвинского района (по согласованию);  |
| 5 | Организация работ по:оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию;-погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2020 г. | Руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также нормативного запаса жидкого, в том числе резервного и твердого топлива на котельных  | До 15.09.2020 г. | Администрация Западнодвинского района;Отдел образования администрации Западнодвинского района(по согласованию);Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию)  |
| 7 | Представление сведений о запасах топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно | Администрация Западнодвинского района |
|  8 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2020 года) | Администрация Западнодвинского района |
| 9 | Осуществление контроля за выполнение работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. | До 16.09.2020 г. |  директор ООО «РСУ» Матвеев А.В.(по согласованию)Директор ООО УК «Двина»Алексеев С.Б.(по согласованию)Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию)Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию)Директор ООО «Коммунальные системы» - Матвеев А.А. (по согласованию)Администрация Западнодвинского района |
| 10 | Предоставление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений о ходе подготовки многоквартирных домов и количестве оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С июля по сентябрь 2020 г. (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Администрация Западнодвинского района |
| 11 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда и предоставление их реестров | До 15.09.2020 г. | Администрация Западнодвинского района, Государственная жилищная инспекция Тверской области(по согласованию),директор ООО «РСУ» Матвеев А.В.(по согласованию)Директор ООО «Двина»Алексеев С.Б.(по согласованию) |
| 12 | Обеспечить качественное выполнение социально значимых и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского района и завершение их в установленные сроки **г. Западная Двина:** -Проектирование и ремонт системы водоотведения м-на ДОК;- Ремонт участка теплотрассы по ул. Мира, д.43;- Замена двух сетевых насосов на муниципальной котельной по ул. Текстильной;-Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская. Ул. Пролетарская. ул. Калинина, ул. Культурная, ул. Вокзальная.**-пос. Старая Торопа:**-ремонт автомобильной дороги по ул. Советская.**Западнодвинское с/п:****-** Ремонт уличного освещения д. Шестаково, д. Фофаново, д. Ануфриево, д. Яковлевское, д. Злобино;-Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского в дер. Баево;- Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Дуброво;**Староторопское с/п:**-Ремонт уличного освещения в д. Макеево, д. Шетнево, д. Щелкино, д. Терехово, д. Степаньково; **Бенецкое с/п:****-** Ремонт уличного освещения в д. Новосёлки, д. Хватково, д. Шарапово. д. Бенцы, д. Юхново, д. Жерносеки, д. юююююПоляки. д. Ванчата, д. Ганощенки. п. Озерки;**Шараповское с/п:**-Ремонт уличного освещения в д. Коротыша, д. Брод, д. Цикорево, д. Михалёво, д. Баево, д. Трубники, д. Солово, д. Ковали;**Ильинское с/п:**-Ремонт уличного освещения в пос. Ильино.- Замена отопительного котла в МБОУ «Ильинская СОШ». | До 01.10.2020 г. | Администрация Западнодвинского районаГлавы сельских поселений(по согласованию) |
| 13 | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период.Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 15.09.2020 г.До 30.10.2020 г. | Директор ООО «Благоустройство» - Побединский В.И. (по согласованию) Директор ООО «Новь» Басуров А.С.(по согласованию) |
|  14 | Предоставление отчетов о заключенных муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в адрес Министерства транспорта Тверской области | До 31.08.2020 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 15 | Проверка готовности  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2020 г. | Администрация Западнодвинского района; руководители теплоснабжающих и управляющих организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 16 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ.  | Ко второму числу месяца (с 30 июня по 1 ноября 2020 года) | Администрация Западнодвинского района  |
| 17 | Организация контроля за проведением гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей членами комиссии по проверке гидравлических испытаний | С момента окончания отопительного сезона до начала следующего | Администрация Западнодвинского районаДиректор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию)Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию)Матвеев А.А.-директор ООО «Коммунальные системы»(по согласованию) |
|   18 | Представление реестра актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | До 15.09.2020 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С 10.09.2020 г.до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского района |
| 20 | Представление информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы Тверской области |  Ежемесячно | Администрация Западнодвинского района |
| 21 | Обеспечение населения стабильным и бесперебойным электроснабжением | Ежедневно | Администрация Западнодвинского района |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к постановлению администрации Западнодвинского района от 22.05.2020г. № 104  |

**Персональный состав комиссии**

**по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ловкачев В.И. | - председатель комиссии, глава Западнодвинского района; |
| Орлов Ю.Н. | - член комиссии, заместитель главы района по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству, транспорту, связи и экологии; |
| Антонова С.В.Бороненков А.В.  | - член комиссии, заведующий отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района; -член комиссии, заведующий отделом по дорожному хозяйству, транспорту и энергетике; |
|  |  |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующая отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Фролова Л.Н. | - член комиссии, заведующая отделом образования администрации района (по согласованию); |
| Федорова А.А.Гуляева М.А.Максимов А.Н.Мамаева С.А. | - член комиссии, председатель комитета по управлению имуществом (по согласованию);- член комиссии, заведующий отделом по ЖКХ, благоустройству и экологии;-член комиссии, заведующий отделом ГО ЧС (по согласованию);-член комиссии, заведующий отделом по жилищной политике; |
| Иванов Л.А.Евстифоров Ю.А. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию);-член комиссии, директор ООО «Домекс» (по согласованию); |
| Побединский В.И. | - член комиссии, директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Матвеев А.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Алексеев С.Б. | -член комиссии, директор ООО «Двина» |
| Легкобыт Е.В.Михайлов Н.Н. | -член комиссии, начальник Западнодвинских РЭС (по согласованию);- член комиссии, исполнительный директор Западнодвинского отделения ООО «Опора» (по согласованию); |
| Матвеев А.А.Грибалева О.Л.Холопова Е.В.Александров А.И. | - член комиссии, директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию);- член комиссии, глава администрации городского поселения поселок Старая Торопа (по согласованию);- член комиссии, глава администрации Ильинского сельского поселения (по согласованию);- член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию); |

Жукова О.В. - член комиссии, главный редактор АНО

 «Редакции газеты «Авангард» (по согласованию);

 -представитель Центрального управления

 Ростехнадзора (по согласованию).