РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021 г.                           г. Западная Двина                                   № 124

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода

2020 - 2021 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы Западнодвинского района

к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, администрация Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать в целом итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов удовлетворительными.

2. Утвердить комплексный  План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района  к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов (приложение № 1).

3. Утвердить персональный состав комиссии  по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Западнодвинский район к работе в осенне - зимний	 период  2021-2022 годов (приложение № 2).

4. Поручить комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района  к работе в осенне – зимний период  2021-2022 годов:

4.1.установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы;

4.2. в срок до 16.09.2021 г. организовать и провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период тепло и энергоснабжающих организаций независимо от организационно правовых форм собственности.

| 5. ООО «РСУ», ООО «Теплосети», ООО «Домекс», ООО «Коммунальные системы», ООО «Водоканал» в срок до 01.10.2021 г. обеспечить реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Западнодвинского района в 2021-2022 гг. в рамках подготовки к отопительному сезону. 6. Районным средствам массовой информации (газета «Авангард») организовать информационное сопровождение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы района к предстоящему отопительному периоду. 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Западнодвинского района Тверской области. Временно исполняющий полномочия главы Западнодвинского района О.А. Голубева |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению                                                                                                                          администрации Западнодвинского района

Тверской области   от 26.05.2021 г. № 124

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского района  к осенне-зимнему периоду

2021-2022 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, энергетического комплекса района, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 14.09.2021 г. | Руководители организаций (по согласованию) Отдел образования администрации Западнодвинского района (по согласованию); Администрация Западнодвинского района |
| 2 | Организация и участие в проведении проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций муниципальных образований по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 31.08.2021 г. | Администрация Западнодвинского района Теплоснабжающие организации (по согласованию) |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01.09.2021 г. | Администрация Западнодвинского района; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Организация контроля за работой по: -оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию; -погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2021 г. | Администрация Западнодвинского района; |
| 5 | Организация работ по: оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию; -погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2021 г. | Руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также нормативного запаса жидкого, в том числе резервного и твердого топлива на котельных | До 15.09.2021 г. | Администрация Западнодвинского района; Отдел образования администрации Западнодвинского района (по согласованию); Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 7 | Представление сведений о запасах топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно | Администрация Западнодвинского района |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2021 года) | Администрация Западнодвинского района |
| 9 | Осуществление контроля за выполнение работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. | До 16.09.2021 г. | директор ООО «РСУ» Матвеев А.В. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Директор ООО «Коммунальные системы» - Матвеев А.А. (по согласованию) Администрация Западнодвинского района |
| 10 | Предоставление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений о ходе подготовки многоквартирных домов и количестве оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С июля по сентябрь 2021 г. (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Администрация Западнодвинского района |
| 11 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда и предоставление их реестров | До 15.09.2021 г. | Администрация Западнодвинского района, Государственная жилищная инспекция Тверской области (по согласованию), директор ООО «РСУ» Матвеев А.В. (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить качественное выполнение социально значимых и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского района и завершение их в установленные сроки г. Западная Двина: - Ремонт водопроводной сети по ул. Текстильная; - Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская; - Выполнение работ по ремонту водопроводной сети по ул. Фадеева; -Ремонт автомобильной дороги по ул. Текстильная; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, ул. Интернациональная, пер. Молодежный; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Базарная в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Вокзальная и ул. Западнодвинская. -пос. Старая Торопа: -ремонт уличного освещения по ул. Молодежная и Советская; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт. Старая Торопа (2 этап). Западнодвинское с/п: -Ремонт уличного освещения в д. Сосвятское, д. Баево, д. Барлово, д. Дуброво, д. Лазарево; Староторопское с/п: - Ремонт уличного освещения в д. Белица, д. Селяне, д. Новый Бор, д. Пятиусово; Бенецкое с/п: -Ремонт уличного освещения в д. Векошане, д. Петрово 1, д. Агрызково, д. Агафоново, д. Шишово, п. Первомайский; Шараповское с/п: - Капитальный ремонт водонапорной башни в дер. Шарапово. Ильинское с/п: - Ремонт уличного освещения в д. Глазомичи; - Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Фроловская и ул. Первомайская в п. Ильино. расположенной по адресу: Тверская обл., Западнодвинский район, Шараповское с/п. д. Шарапово; - Приобретение специализированной техники (роторной косилки); Ильинское с/п: - Ремонт уличного освещения в д.Глазомичи Западнодвинского муниципального округа Тверской области; | До 01.10.2021 г. | Администрация Западнодвинского района Руководители сельских секторов (по согласованию) |
| 13 | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 15.09.2021 г. До 29.10.2021 г. | Директор ООО «Благоустройство» - Побединский В.И. (по согласованию) Директор ООО «Новь» Басуров А.С. (по согласованию) |
| 14 | Предоставление отчетов о заключенных муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в адрес Министерства транспорта Тверской области | До 31.08.2021 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 15 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2021 г. | Администрация Западнодвинского района; руководители теплоснабжающих и управляющих организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 16 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ. | Ко второму числу месяца (с 30 июня по 1 ноября 2021 года) | Администрация Западнодвинского района |
| 17 | Организация контроля за проведением гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей членами комиссии по проверке гидравлических испытаний | С момента окончания отопительного сезона до начала следующего | Администрация Западнодвинского района Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор ООО «Домекс» -Евстифоров Ю.А. (по согласованию) Матвеев А.А.-директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию) |
| 18 | Представление реестра актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | До 15.09.2021 г. | Администрация Западнодвинского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С 10.09.2021 г. до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского района |
| 20 | Представление информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы Тверской области | Ежемесячно | Администрация Западнодвинского района |
| 21 | Обеспечение населения стабильным и бесперебойным электроснабжением | Ежедневно | Администрация Западнодвинского района |

Персональный состав комиссии

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

| Голубева О.А. | - председатель комиссии, ВРИП главы Западнодвинского района; |
| --- | --- |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Бороненков А.В. | -член комиссии, заведующий отделом по дорожному хозяйству, транспорту и энергетике; |
| Антонова С.В. | - член комиссии, заведующий отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района; |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующий отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Мамченкова Т.А. | - член комиссии, заведующий отделом образования администрации района (по согласованию); |
| Федорова А.А. Гуляева М.А. Максимов А.Н. Волкова М.А. | - член комиссии, председатель комитета по управлению имуществом (по согласованию); - член комиссии, заведующий отделом по ЖКХ, благоустройству и экологии; -член комиссии, заведующий отделом ГО ЧС (по согласованию); -член комиссии, заведующий отделом по жилищной политике; |
| Иванов Л.А. Евстифоров Ю.А. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию); -член комиссии, директор ООО «Домекс» (по согласованию); |
| Побединский В.И. | - член комиссии, директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Матвеев А.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Легкобыт Е.В. Михайлов Н.Н. | -член комиссии, начальник Западнодвинских РЭС (по согласованию); - член комиссии, исполнительный директор Западнодвинского отделения ООО «Опора» (по согласованию); |
| Матвеев А.А. Грибалева О.Л. Холопова Е.В. Александров А.И. | - член комиссии, директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию); - руководитель Староторопского городского сектора (по согласованию); - член комиссии, руководитель Ильинского сектора (по согласованию); - член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию); |

Жукова О.В.                                                               - член комиссии, главный редактор АНО

«Редакции газеты «Авангард» (по согласованию);