РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022г.       г. Западная Двина	     	№ 260

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода

2021 - 2022 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы Западнодвинского муниципального округа

к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа  к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, администрация  Западнодвинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать в целом итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов удовлетворительными.

2. Утвердить комплексный  План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов (приложение  1).

3. Утвердить персональный состав комиссии  по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ к работе в осенне - зимний	 период  2022-2023 годов (приложение  2).

4. Поручить комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа  к работе в осенне – зимний период  2022-2023 годов:

4.1.установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы;

4.2. в срок до 16.09.2022 г. организовать и провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период тепло и энергоснабжающих организаций независимо от организационно правовых форм собственности.

| 5. ООО «РСУ», ООО «Теплосети», ООО «Водоканал», МУП «Водоканал», в срок до 01.10.2022 г. обеспечить реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Западнодвинского муниципального округа в 2022-2023 гг. в рамках подготовки к отопительному сезону. 6. Средствам массовой информации (газета «Авангард») организовать информационное сопровождение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального округа к предстоящему отопительному периоду. 7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 8. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Авангард» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области. 9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. Глава Западнодвинского муниципального округа О.А.Голубева |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению                                                                                                                          администрации Западнодвинского муниципального округа

Тверской области

от 14.06.2022г. № 260

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду

2022-2023 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выполнение предприятиями ЖКХ, энергетического комплекса муниципального округа, учреждениями социальной сферы планов мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг., согласованных и утвержденных в установленном порядке | До 14.09.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа Руководители организаций (по согласованию) Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа |
| 2 | Организация и участие в проведении проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций муниципальных образований по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 31.08.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа Теплоснабжающие организации (по согласованию) |
| 3 | Создание (пополнение) областного, местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01.09.2022г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; руководители организаций (по согласованию) |
| 4 | Организация контроля за работой по: -оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию; -погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; |
| 5 | Организация работ по: оплате текущих платежей за потребленную тепловую энергию; -погашению задолженности за потребленную тепловую энергию и топливо | до 31.08.2022г. | Руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также нормативного запаса жидкого, в том числе резервного и твердого топлива на котельных | До 15.09.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа; Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 7 | Представление сведений о запасах топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов | В соответствии с Планами работы комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Западнодвинского муниципального округа к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (июнь, август 2022года) | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 9 | Осуществление контроля за выполнение работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. | До 16.09.2022г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа директор ООО «РСУ» Матвеев А.В. (по согласованию) Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор МУП «Водоканал» - Аракелян О.А. |
| 10 | Предоставление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений о ходе подготовки многоквартирных домов и количестве оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С июля по сентябрь 2022 г. (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 11 | Организовать и провести с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда и энергоснабжающих организаций. Составление паспортов готовности жилищного фонда и предоставление их реестров | До 15.09.2022г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа, Государственная жилищная инспекция Тверской области (по согласованию), директор ООО «РСУ» Матвеев А.В. (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить качественное выполнение социально значимых и инвестиционных проектов, реализующихся на территории Западнодвинского муниципального округа и завершение их в установленные сроки г. Западная Двина: - Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 12 квартирного дома , расположенного по адресу: Тверская область, г. Западная Двина ул. Горького д.29 ; -Выполнение работ по ремонту канализационной сети по ул. Фадеева; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дачная в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Кирова, ул. Щербакова (от МАДОУ д/с №1 до МАДОУ д/с «Солнышко») в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Советская, ул. Почтовая в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Трудовая в г. Западная Двина Тверской области. - Ремонт дворовой территории многоквартирного дома и проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Октябрьская, д. №5, №7 в г. Западная Двина Тверской области; - Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Школьная, д. №22, в г. Западная Двина Тверской области; -пос. Старая Торопа: -Приобретение котла водогрейного твердотопливного КВР-0,35 Мвт; -Капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Больничная (до ГБУ Западнодвинский ДИПИ), пер. Школьный, ул. Школьная (до МБОУ «Староторопская СОШ»), ул. Комсомольская в пгт Старая Торопа Западнодвинского муниципального округа Тверской области; - Выполнение работ по замене глубинного насоса в п.г.т Старая Торопа; Западнодвинское с/п: - Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Бибирево Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области, 2 этап; Ильинское с/п: - Ремонт уличного освещения в д. Дудкино , д. Козино, д. Фролово, д. Васьково; расположенной по адресу: Тверская обл., Западнодвинский район, Шараповское с/п. д. Шарапово; - Приобретение специализированной техники (роторной косилки); Ильинское с/п: - Ремонт уличного освещения в д.Глазомичи Западнодвинского муниципального округа Тверской области; | До 01.10.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа Руководители сельских секторов (по согласованию) |
| 13 | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | До 15.09.2022 г. До 29.10.2022 г. | Директор ООО «Благоустройство» - Широков И.И. (по согласованию) Директор ООО «Новь» Басуров А.С. (по согласованию) |
| 14 | Предоставление отчетов о заключенных муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в адрес Министерства транспорта Тверской области | До 31.08.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 15 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа; руководители теплоснабжающих и управляющих организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 16 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по Форме 1-ЖКХ. | Ко второму числу месяца (с 30 июня по 1 ноября 2022года) | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 17 | Организация контроля за проведением гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей членами комиссии по проверке гидравлических испытаний | С момента окончания отопительного сезона до начала следующего | Администрация Западнодвинского муниципального округа Директор ООО «Теплосети» - Иванов Л.А. (по согласованию) Директор МУП «Водоканал» - Аракелян О.А. |
| 18 | Представление реестра актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | До 15.09.2022 г. | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С 10.09.2022 г. до полного включения отопления | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 20 | Представление информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы Тверской области | Ежемесячно | Администрация Западнодвинского муниципального округа |
| 21 | Обеспечение населения стабильным и бесперебойным электроснабжением | Ежедневно | Администрация Западнодвинского муниципального округа |

\

Персональный состав комиссии

по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Западнодвинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

| Голубева О.А. | - председатель комиссии, Глава Западнодвинского муниципального округа; |
| --- | --- |
| Малышева Н.Н. | - член комиссии, заместитель главы по социальным вопросам (по согласованию); |
| Старченко В.А. | -член комиссии, ИО заместителя главы Западнодвинского муниципального округа по ЖКХ; |
| Антонова С.В. | - член комиссии, заведующий отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа; |
| Балясина В.А. | - член комиссии, заведующий отделом культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью (по согласованию); |
| Мамченкова Т.А. | - член комиссии, заместитель заведующего отделом образования администрации муниципального округа (по согласованию); |
| Федорова А.А. Соловьев В.В. Борисов Н.. Волкова М.А. | - член комиссии, председатель комитета по управлению имуществом (по согласованию); - член комиссии, заведующий отделом по ЖКХ, энергетики и связи; -член комиссии, заведующий отделом ГО ЧС (по согласованию); -член комиссии, заместитель заведующего отдела по жилищной политике; |
| Иванов Л.А. Евстифоров Ю.А. | - член комиссии, директор ООО «Теплосети» (по согласованию); -член комиссии, директор ООО «Домекс» (по согласованию); |
| Широков И.И. | - член комиссии, директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); |
| Матвеев А.В. | - член комиссии, директор ООО «РСУ», (по согласованию); |
| Щербаков А.А. | - член комиссии, директор ООО «Водоканал» (по согласованию); |
| Легкобыт Е.В. Годухин О.В. | -член комиссии, начальник Западнодвинского отделения МУП « Тверьгорэлектро» (по согласованию); - член комиссии, ИО начальника Западнодвинских РЭС Филиала «РоссетиЦентра»-Тверьэнерго» (по согласованию); |
| Грибалева О.Л. Холопова Е.В. Александров А.И. | - руководитель Староторопского городского сектора; - член комиссии, руководитель Ильинского сельского сектора ; - член комиссии, директор МУП «Коммунальное хозяйство» ; |

Жукова О.В.                                                               - член комиссии, главный редактор АНО

«Редакции газеты «Авангард»;

Аракелян О.А.                                                             член комиссии, директор МУП «Водоканал»