**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**01.03. 2017 г. г. Западная Двина № 30**

**О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования «Западнодвинский район» Тверской области в 2017 году**

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2016 году, недопущению людских и материальных потерь:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района (далее - КЧС и ОПБ Западнодвинского района) через муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Западнодвинского района Тверской области» (далее МКУ «ЕДДС Западнодвинского района Тверской области») обеспечить координацию деятельности органов управления, сил и средств муниципального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2017 году.
2. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (приложение 1).
3. Рекомендовать МО МВД России «Западнодвинский» (п/п-к полиции Смирнов В.А.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, участие подразделений в оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам на территории Западнодвинского района негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.
4. Рекомендовать ГБУЗ Тверской области «Западнодвинская ЦРБ» (Степанов А.Е.) уточнить планы медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления.
5. Рекомендовать главе администрации городского поселения г. Западная Двина до 18.03.2017 г. организовать:
   1. Выполнение мероприятий по приведению в готовность сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ.
   2. Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья с предварительным заключением с ними соответствующих договоров.
   3. Выполнение мероприятий по приведению автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние и принятию бесхозяйных дорог в муниципальную собственность.
   4. Выполнение мероприятий по защите жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся и созданию новых дренажных систем на существующих коммуникациях.
   5. Выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья.
   6. Выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления.
   7. Выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попадания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.
   8. Выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего половодья.
   9. Информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.
   10. Создание комиссий по оценке ущерба и их работу в период прохождения весеннего половодья на территории поселения.
6. Рекомендовать главе администрации Западнодвинского сельского поселения провести комплекс мероприятий по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения на руч. Климовка, приток р. Ушица у д. Ефремово.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности создать объектовые противопаводковые комиссии и спланировать их работу, обеспечить готовность резерва сил и средств к выполнению противопаводковых и аварийно-спасательных работ.
8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района (Андреев С.В.):
   1. Организовать взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года.
   2. Проверить обстановку на особо опасных участках с представлением соответствующей информации председателю КЧС и ОПБ Западнодвинского района.
   3. Проводить ежедневный мониторинг уровня подъема воды в реке Западная Двина и реке Велеса, с последующим докладом главе Западнодвинского района.
9. Отделу образования администрации Западнодвинского района (Фролова Л.Н.) организовать проведение дополнительных занятий в образовательных учреждениях района по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул.
10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
12. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству, транспорту, связи и экологии Орлова Юрия Николаевича.

Глава Западнодвинского района В. И. Ловкачев

Приложение №1

к распоряжению Администрации Западнодвинского района

от 01.03.2017 г. № 30

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории Западнодвинского района Тверской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по проведению противопаводковых мероприятий. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ Орлов Ю.Н. |
| 2. | | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 3. | | Организация мониторинга за уровнем паводковых вод в водоёмах района. | С начала активного таяния снега | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 4. | | Уточнение перечня сил и средств, привлекаемых к пропуску весеннего половодья. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 5. | | Уточнить План эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, уточнить пункты временного размещения (ПВР) пострадавшего населения. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района, председатель эвакуационной комиссии |
| 6. | | Уточнить План организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 7. | | Создание объектовых противопаводковых комиссий. | до 18.03. | Главы администраций поселений, руководители предприятий, организаций. |
| 8. | | Уточнение планов - паспортов прогнозируемых участков подтопления. | до 18.03. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 9. | | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения на р. Климовка. | в течение паводкоопасного периода. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения, заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района |
| 10. | Оценка складывающейся обстановки и осуществление обмена информацией в установленном порядке с докладом главе района. | | в течение паводкоопасного периода. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Западнодвинского района. |
| 11. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района по результатам прохождения весеннего паводка. | | по окончании паводкоопасного периода. | Председатель КЧС и ОПБ Орлов Ю.Н. |
| 12. | Разработка Плана мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации ГТС | | до 26.02. | Глава администрации Западнодвинского сельского поселения Боркова Н.А. |