**Отчет о работе п МУП «Водоканал»**

**за 2022 год и планах работы на 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие города Западная Двина «Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией и предоставляет услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, сбору и очистке сточных вод.

Оказывая данные услуги, предприятие осуществляет свою деятельность круглосуточно силами собственного персонала, численность работников предприятия составляет 42 человека.

Услуги **по теплоснабжению** предприятие оказывает населению, социальным объектам и юридическим лицам в посёлке Старая Торопа , деревне Абаконово, а с этого года и в городе Западная Двина.

Для осуществления данных полномочий предприятию передано 7 котельных, 3 в поселке Старая Торопа, одна в деревне Абаконово, 3 котельных в городе Западная Двина по улице Кирова, Текстильная и Молодёжная. Протяжённость сетей теплоснабжения в пгт Старая Торопа более 2500 метров погонных и в городе Западная Двина 4636 метров погонных. С 1 декабря 2022 года РЭК утверждены тарифы на теплоснабжение общий тариф 4795,65 руб./1 гигокал. рост составил 2,5%, и тариф для населения 2962,54 руб./1 гигокал рост составил 5,2%,

Все котельные работают в штатном режиме, обеспечены нормативным запасом топлива. В посёлке Старая Торопа и деревня Абаконово в качестве топлива используются дрова, их запас составляет 815 метров кубических на 60 суток работы, заключены договора поставки дров с ИП Шереметьева и ИП Новиков, поставщики завозят топливо по мере надобности.

В городе Западная Двина, для работы котельных, в качестве топлива используют уголь, его запас составляет 550 тонн, заключен договор поставки угля с ООО «СТК Маркет», следующая поставка угля планируется на февраль 2023 года.

На теплоэнергетическом комплексе предприятия в 2022 году выполнены следующие работы

Произведена замена двух твердотопливных котлов в посёлке Старая Торопа на котельных РТП, приобретён и доставлен котёл мощностью 0,63 Мвт, Комитетом по управлению имуществом, и на котельную МСЗ приобретён, доставлен и смонтирован котел мощностью 0,35 Мвт, за счёт средств целевой субсидии выделенной администрации Западнодвинского округа на сумму 583000р.

Собственными силами МУП «Водоканал» выполнены работы по ремонту кровли на котельной Школа , 135 кв.м устройство цементно-песчаная стяжка и монтаж двухслойной гидроизоляции «Рубикром», также в котельных Школы и РТП произведена покраска потолков в комнатах кочегаров. На всех котельных выполнены работы по читке котлов и зольных камер, а также произведено техническое обслуживание сетевых насосов.

В местах нарушения теплоизоляции на теплотрассах выполненных в воздушном исполнении, проведено утепление по средствам подмотки теплоизолирующим материалом.

До начала отопительного сезона Администрацией Западнодвинского муниципального округа выделена субсидия 6 224 400 р. на приобретение угля, закуплено 810 тонн

А также получена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием услуг по теплоснабжению в размере 354 670 рублей, часть финансов направлена на приобретение необходимых инструментов для работы слесарной бригады.

В этом году Комитетом по УИ по договору хозяйственного ведения передан автомобиль Газель, ранее он использовался МУП «Школьный автобус», для перевозки детей, на сегодняшний день автомобиль переоборудован в грузопассажирский фургон, и используется МУП «Водоканал» для своевременного обслуживания и ремонта оборудования предприятия.

Предприятием ведется претензионная работа, подано исков на 185 150 р, просужено 69000р, 12000 поступило на счёт фирмы.

**Очистные сооружения** города Западная Двина, также являются одним из подразделений МУП “Водоканал”, осуществляет деятельность по сбору и обработке сточных вод, поступающих от населения и юридических лиц.

На обслуживании О/С находятся следующие активы:

-комплекс биологической очистки, включающий в себя здания и сооружения, а , также , инженерные коммуникации производственной мощностью в 5 500 куб.м. в сутки;

-фидер высоковольтный 10 кВольт , проходящий от ЦТП(центральная трансформаторная подстанция) по ул. Энергетиков до ТП(трансформаторная подстанция) очистных сооружений;

-отпайка фидера №20 от городской сети до ТП(трансформаторная подстанция) очистных сооружений 10 кВольт;

-сбросной коллектор до биологического пруда , протяженностью 800 метров.

Работа по обеспечению бесперебойного функционирования комплекса и ведение технологического процесса осуществляется в круглосуточном режиме. В случаях, когда для решения производственных задач, требующих применение спецтехники или увеличенного количества персонала , привлекается организация ООО “Водоканал”.

Для технологического контроля за работой объекта заключены договора со следующими аккредитованными лабораториями:

-ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений)Тверской области г. Нелидово;

-филиал ФБУЗ(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) “Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области” г. Ржева.

Тариф РЭКа по Тверской области на водоотведение составляет с 1 декабря 2022 года 58,39 руб./1 куб.м. рост составил 3,8%

**В рамках подготовки к ОЗП в 2022 году на объекте о/с были реализованы следующие виды работ:**

- приобретен и смонтирован дренажный насос 182 206р

-выполнены работы по замене узла трубопровода 176 721р

-выполнен ремонт грузового крана 189 504р

- приобретён и установлен электронасос 37890р

-приобретён силовой кабель 13679р

Итого на общую сумму 600000 субсидия администрации Западнодвинского муниципального округа

По **водопроводно-канализационному хозяйству** Староторопского городского сектора, выполнены работы:

Произведён частичный ремонт кровли КНС, выполнена очистка приёмного отсека и канализационных коммуникаций

Силами ООО «Водоканал» произведена замена глубинного насоса на артскважине по ул. Больничной.

Ведутся работы по продлению разрешительной документации для пользования артскважинами по ул. Больничной и Комсомольской, получены протоколы лабораторных испытаний о соответствии питьевой воды с положительным результатом.

**Планы работы на 2023 год**

По теплоэнергетическому комплексу:

-приобретение котла мощностью 1,5 МВт на котельную Кирова

- приобретение двух гидравлических дровоколов в котельные пос.Старая Торопа и д. Абаконово ДРП

-ремонт участка теплотрассы пос.Старая Торопа, ул.Больничная, д.6а

- приобретение сетевого насоса КМ-65-50-160 в котельную РТП

-замена запорной арматуры на теплотрассах в городе Западная Двина

-выполнение комплекса работ по подготовке оборудования к следующему отопительному сезону.

По **очистным сооружениям**:

-выполнение работ по очистке иловой пары №1 коридора

-устройство ходовых мостиков над отстойниками

- устройство участка деревянного забора

- замена шламового насоса.

-выполнение комплекса работ по подготовке оборудования к следующему отопительному сезону.

По **водопроводно-канализационному хозяйству** Староторопского городского сектора в планах на 2023 год

- на приобретение Частотного преобразователя

- приобретение глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80

- приобретение кабеля водопогружного КВВ 3х4 100м для глубинного насоса